REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 342-01/06-01/23

URBROJ: 2163/1-08/1-06-11

Pazin, 6. travnja 2006.g.

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Ivan Jakovčić

putem

Stručne službe za poslove

Skupštine i Poglavarstva

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg

programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za

2005. godinu Lučke uprave Pula

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

v.d. PROČELNIK

Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

- Prijedlog Zaključka,

- Obrazloženje,

- Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i

Financijski izvještaj o radu za 2005. godinu Lučke uprave Pula.

Na temelju članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03) i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije”, br. 6/03 - pročišćeni tekst) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana ....................2006. godine donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i

Financijski izvještaj o radu za 2005. godinu Lučke uprave Pula.

2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

POGLAVARSTVO

Predsjednik

Ivan Jakovčić

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije” br. 6/03 - pročišćeni tekst), i članak 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu i dostavlja ga putem nadležnog upravnog tijela županije, županijskom poglavarstvu.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije prihvaća Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2005. godinu Lučke uprave Pula.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu i dostavlja ga putem nadležnog upravnog tijela županije, županijskom poglavarstvu, upravno vijeće Lučke uprave Pula prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 24. ožujka 2006. godine predmetna izvješća za 2005. godinu.

Izvješća su pisana po standardiziranim obrascima sukladno ISO 9001 normi. Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke sadrži slijedeće komponente:

- Ocjenu predsjednika upravnog vijeća i ravnatelja lučke uprave o radu lučke uprave

- Organizacijsku i funkcionalnu strukturu lučke uprave

- Prikaz realizacije neposrednih zadataka/ocjena provedenih planiranih aktivnosti

- Prikaz realizacije postavljenih ciljeva

- Prikaz neplaniranih, a realiziranih aktivnosti

- Ocjenu financijskog poslovanja

- Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Ocjena Upravnog vijeća LU Pula je da se u 2005. godini dobro gospodarilo ostvarenim financijskim sredstvima kao i sredstvima donacija od Ministarstava RH, sredstava iz županijskog proračuna itd.

Vlastiti primici su umanjeni za cca 5%, a razlozi su smanjenje prihoda od luke Štinjan - 4 mj. zbog radova na prilaznim putovima, te nešto smanjeni priliv od korisnika Slobodne Zone zbog duge procedure sa skladištem 5 - Heli-em.

Realizacija naplate u 2005. godini je iznosila cca 70%.

Plan aktivnosti je skoro u potpunosti ostvaren a dodatno je bilo i radova koji su navedeni u stavci neplaniranih aktivnosti. Prioritetni zadaci u 2005 godini bili su prilagođavanje Zakona o sigurnosti brodova i luka te daljnja sanacija lučke infrastrukture. Nadalje, učinjeni su ne mali pomaci pristupanju početnih koraka prema sanaciji lukobrana u Puli. Nije se zapostavilo ni ostale objekte, tako da se ulagalo u mali molo u Slobodnoj Zoni, učinjen je ogradni zid oko plinske stanice, asfaltiran je isti te dovedena potrebna infrastruktura, pristupilo se poslovima sanacije fažanske lučice, uređena je infrastruktura za prihvat hidroaviona a povećan je i angažman na dovođenju kvalitetnih cruisera.

Zbog nastavka sanacije "Riječkog" gata podignut je kredit od banke za završetak ovog obimnog posla. U ministarstvima su prepoznali htijenje LU Pula i dobar plan za izvršenje posla za završetak "Riječkog" gata, tako da su i u protekloj godini dobivena toliko potrebna sredstva.

Na programu across također se kvalitetno radilo gdje se nastoji kvalitetnim rješenjima umrežiti jadranske i podunavske luke u prijevozu robe i tereta.

Većih odstupanja od plana je bilo u stavci investicijsko održavanje gdje se je računalo za sanaciju "Riječkog" gata 5.338.136,00 kn, ali se isplata kredita izvršila u I. i II. mjesecu 2006. godine, tako da je za sanaciju istog utrošeno nešto više od polovice predviđenih sredstava.

Što se tiče upisa pomorskog dobra u Slobodnoj zoni luke Pula, nastoji se sa Lukom Pula naći rješenje koje bi odgovaralo obojim stranama. U tom smislu pokrenuti su i razgovori sa predstavnicima Luke o čemu su upoznati predstavnici osnivača i lokalne samouprave.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2005. godinu Lučke uprave Pula.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u privitku.