Lučka uprava Pula

Klasa: 400-01/06-01-03

Ur.broj: 2163/01-02-06-01

Izvještaj  o  izvršenju

godišnjeg  programa  rada  i  razvoja  luke

za  razdoblje 01.01.2005. – 31.12.2005.  godinu

Pula, ožujak 2006.

OBRAZAC LU - GI

LUČKA UPRAVA PULA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE

ZA 2005 GODINU

1. OCJENA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA O RADU LUČKE UPRAVE

U godini koja je za nama financijski pokazatelji nam govore i da se u ovoj godini dobro gospodarilo ostvarenim financijskom sredstvima kao i sredstvima donacija od ministarstava RH, sredstava iz županijskog proračuna itd. Vlastiti primici su umanjeni za cca 5%, a razlozi su smanjenje prihoda od luke Štinjan-4 mj., zbog radova na prilaznim putevima, te nešto smanjeni priliv od korisnika SZ zbog duge procedure sa skladištem 5. Realizacija naplate je iznosila cca 70%. Uzlazni trend poslovanja je nastavljen i u ovoj protekloj godini. Plan aktivnosti je skoro u potpunosti ostvaren a dodatno je bilo i radova koji su navedeni u stavci neplaniranih aktivnosti.Prioritetni zadaci u 2005 godini su predstavljali za nas : prilagođavanje zakona o sigurnosti brodova i luka te daljnja sanacija lučke infrastrukture. Nadalje, učinjeni su ne mali pomaci pristupanju početnih koraka prema sanaciji kapitalnog objekta za grad Pulu i županiju- lukobran, koji treba hitno sanirati. Nije se zapostavilo ni ostale objekte, tako da se ulagalo u mali molo u SZ- učinjen je ogradni zid oko plinske stanice, asfaltiran je isti, te dovedena potrebna infrastruktura. Pristupilo se poslovima sanacije fažanske lučice, uređena je infrastruktura za prihvat hidroaviona i sl. Obim poslova je vrlo velik i disperzivan s obzirom da upravljamo širokim lučkim područjem, povećan je angažman na dovođenju kvalitetnih cruisera. Zbog nastavka sanacije Ri gata podignut je kredit od banke za završetak ovog obimnog posla.U ministarstvima su prepoznali naše htijenje i dobar plan za izvršenje posla za završetak Ri gata, tako da su i u protekloj godini dobivena toliko potrebna sredstva za Ri gat. Na programu across također se kvalitetno radilo gdje se nastoji kvalitenim rješenjima umrežiti jadranske i podunavske luke u prevozu robe i tereta. Većih odstupanja od plana je bilo u stavci investiciono održavanje gdje se je računalo za sanaciju Ri gata 5.338.136 kn, ali se isplata kredita izvršila u I i II mjesecu 2006. godine, tako da je za sanaciju istog utrošeno nešto više od polovice predviđenih sredstava. Što se tiče upisa pomorskog dobra u Slobodnoj zoni luke Pula, nastoji se sa Lukom Pula naći predpristupno rješenje koje bi odgovaralo objim stranama. U tom smislu pokrenuti su i razgovori sa predstavnicima Luke o čemu su upoznati predstavnici osnivača i lokalne samouprave. Predsjednik Upravnog vijeća: Ravnatelj Lučke uprave Pula ____________________________ _________________________

ISO 9001                                                                                                                    OBRAZAC LU - GI

2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Unutarnji ustroj Lučke uprave temelji se na interakcijskoj i funkcijskoj povezanosti različitih organizacijskih i funkcijskih cjelina. Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Lučke uprave. Ravnatelj ima pomoćnika koji mu pomaže u radu i obavlja druge poslove po nalogu ravnatelja. Ustroj Lučke uprave organiziran je putem slijedećih organizacijskih jedinica koje su i fizički razdvojene u dva ureda (u Slobodnoj zoni i na gatu Rijeka): - Slobodna zona luke Pula i komercijalno-financijski poslovi kojom rukovodi voditelj (Adresa Sv. Polikarpa 8, Pula); - Lučki kontrolni centar kojom rukovodi voditelj (Adresa: Riva bb, Pula) - Ured ravnatelja, tajnice i višeg referenta nalazi se na adresi: Kandlerova 42, Pula e-mail : info@luckauprava-pula.hr

Ravnatelj 3,40 (VSS ili VŠS) 098-9084252 e-mail : ravnatelj@luckauprava-pula.hr. ; .  ; Pomoćnik ravnatelja 3,30 (VSS ili VŠS - izvršitelj 1) 098-413 466 e-mail : pomravnatelj@luckauprava-pula.hr.     ;     . ; . Voditelj SZ Financijski voditelj 2,80 (VŠS - izvršitelj 1) 052 211 753 e-mail : sl-zona@luckauprava-pula.hr; Voditelj LKC 2,80 (VŠS - izvršitelj 1) 052 216 229 e-mail : lkc@luckauprava-pula.hr. ; ; . ; ; . ; Viši referent 1,85 (VŠS ili SSS - izvršitelj 1) 052 383 160 e-mail : visref@luckauprava-pula.hr; . Tajnik-referent 1,55 (SSS - izvršitelj 1) 052 383 160 e-mail : tajnik@luckauprava-pula.hr; . Nadzornici obale 1,40 (SSS, KV - izvršitelj 3) 052 216 229.

| 3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADATAK |  |  | STUPANJ REALIZIRANOSTI | OBRAZLOŽENJE |
| A | A.1. | Izrada projekta sustava tehn.nadzora luke | realizirano | Izrađen je projekt sustava tehn.nadzora luke prema zakonu |
|  | A.2. | Vpn mreža | realizirano | Izvršeno je kvalitetno povezivanje telefona preko vpn mreže |
|  | A.3. | Nabava pokretnih ograda | U tijeku | Postojeće pokretne ograde zadovoljavaju plan sigurn.zaštite na luč.području |
|  | A.4. | Nabava uređaja za ulaz na luč.područje mag.karticama | U 12. mjesecu izabran je izvođač radova | sa radovima je planirano započeti u 2006. godini |
|  | A.5. | Video nadzor | U 12. mjesecu izabran je izvođač radova | sa radovima je planirano započeti u 2006. godini |
|  | A.6. | Usluge zaštitara | realizirano | Zaštitarska služba je pojačana u luci štinjan, nabavljen je objekat za boravak zaštitara |
| B | B.1. | Maritimna studija | Realizirano-djelomično | Učinjena je maritimna studija tijekom 2005 g |
|  | B.2. | Uređenje sidrišta u fažanskom kanalu | realizirano | Formirano sidrište |
|  | B.3. | Sigurnost plovidbe,bove,šeke,sidrenja | realizirano | Uređeno sidrište,postavljena je svjetlosna oznaka na plićini kod uljanika |
|  | B.4. | Izmjera dubina | realizirano | Izvršene su izmjere dubine u pulskom akvatoriju |
|  | B.5. | Osvjetljenje i dovod vode na Ri gat | U tijeku | Treba najprije sanirati Ri gat |
|  | B.6. | Osvjetljenje i dovod vode na m.carbone+projekt | Nije realizirano | u fazama treba najprije sanirati m.carbone |
|  | B.7. | Projekt za prostor putn.prtljage | Nije realizirano | Rebalansom je prebačeno za 2006 |
|  | B.8. | Ostalo-ugovor o djelu, autorstvu | realizirano | Za izvršavanje pojedinih poslova angažirano- ugovor o djelu, autorstvu i sl. |
| C | C.1. | Formiranje čestice i određiv. Granice luke štinjan | realizirano |  |
|  | C.2. | Određiv. Granice ispred želj. stanice | odgođeno |  |
|  | C.3. | Upis preostalog neupisanog dobra | U tijeku | Čeka se prihvaćanje prostornih planova gradova I općina |
| D | D.1. | Razvrstaj luka i definiranje lučkog područja | U tijeku | Izrađeno I definirano sidrište ispred luke Pula, u lučicama Fažana I području luke Štinjan |
| E | E.1. | Lučke signalizacije | realizirano | Moderniziran je svjetionik na otočju Brijuni |
|  | E.2. | Bitve, pajete, kutna pajeta | realizirano | U lučkom bazenu postavljena je kutna pajeta, bitve u malom bazenu u sz |
|  | E.3. | Sanacija gata Rijeka | U tijeku | Donacijom minfin,mmptr, vlastitim sredstvima te kreditom nastavljeno je sa sanacijom Ri gata |
|  | E.4. | Sanacija molo karbone | Prebačeno za 2006/2007 |  |
|  | E.5. | Sanacije obale ispred komande | realizirano | Osigurani su bolji uvjeti za prihvat ribara saniranjem ovog dijela pulske obale |
|  | E.6. | Asfaltiranje platoa ispred želj.stanice | Nije realizirano | Razlog: nedobivanje daljnih dozvola od ministarstava-koncesionar |
|  | E.7. | Ostalo-ugovor o djelu | realizirano | Zbog kvalitetnijeg obavljanja poslova angažiran je ronioc I ostali potrebni stručni kadrovi |

| 4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CILJ |  | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| A. | Sigurnost luka | uspješno Ustanovljena je sigurn.zaštita u luci štinjan, radi se na projektu sustava tehn.nadzora luke, pristupilo se proširenju video nadzora i uvođenja mag. kartica | Zakon o sigurnosti luka je odredio kvalitetniji pristup rješavanja ove situacije |
| B. | Uvjeti luke | uspješno Maritimna studija je pri karju izrade, uređenje sidrišta, postavile su se bove | Zbog sigurnosti plovidbe, dolaska novih cruisera, pristupilo se poboljšanju uvjeta luke |
| C. | Pomorsko dobro | uspješno Izvršen je upis u katastar lukobrana, luke štinjan, pristupilo se dogovaranju sa lukom Pula oko svih interesno povezanih pitanja | Čeka se pravorijek države po pitanju vlasništva u sz Luke Pula |
| D. | Lučko područje | uspješno definirano sidrište ispred luka Pula I Fažana | Omogućen je kvalitetniji pristup dolaska cruisera I većih jahti na pulsko lučko područje |
| E. | Gradnja i održavanje obala | uspješno uspješno je saniran mali molo u sz, ri gat je nastavljen sa sanacijom | Mali molo ima sve uvjete za prihvat manjih plovila gdje su postavljene bitve, a ri gat je nastavljen sa sanacijom |

| 5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| Izrađen CD prezentacija lukobrana Pula na engleskom jeziku | realizirano | Radi obimnosti projekta prišlo se jednostavnijem prikazu sanacije u cilju što boljeg upoznavanja potencijalnih investitora i javnosti. |
| Izrađen CD sa prihvatnim kapacitetima luke Pula prvenstveno namijenjeno putničkom prometu | realizirano | Dogovor sa predstavnicima, organizatorima cruizer putovanja»Newepoc» |
| Izgradnja zida oko plinske stanice u SZ na malom gatu | realizirano | Sigurnosno-zaštitna obveza |
| Asfaltiranje malog gata te postavljanje potrebite energetske ifrastrukture | realizirano | Stvoreni su uvjeti za prihvat manjih plovila |
| Dovod energenata do mjesta hidroaviona | realizirano | Obveza po koncesiji |
| Nova kolica za prtljagu, novi prstenovi, kamene vaze | realizirano | Bolji uvjeti prihvata putnika |
| Organiziranje «Across» susreta na Brijunima | realizirano | EU program za povezivanje jadranskih i balkanskih riječnih luka održan je na Brijunima |
| Projekt sanacije energetskog kanala i platoa u luci Kuje | realizirano | Luka je u veoma lošem stanju, te se nastoji pomoći koncesionaru |
| Proširenje internet stranica | realizirano | Kvalitetnija informacija potencijalnim interesentima na netu |
| Postavljanje kamenih klupa i postolja | realizirano | U dogovoru sa Gradom uređena je šetnica ispred Lučke kapetanije |
| Nabavljena je kućica za zaštitare | Započeto u XII mjesecu | Zbog kvalitetnijeg obavljanja poslova zaštitara i namjeri davanja u koncesiju sadašnjeg prostora-porta, pristupilo se ovom poduhvatu. |
| Učinjena je studija prometnog rješenja SZ | Započeto u XII mjesecu | Na osnovu projekta pristupiti će se označavanju horizontalne i vertikalne signalizacije u sz. |

| 6.0CJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadatak |  |  |  | Planirana sredstva | Utrošena sredstva | Obrazloženje |
| A | A.1. |  | Izrada projekta sustava tehn.nadzora luke | 50.000,00 | 0 | Prebačeno za 2006 g. zbog čekanja donošenja propisa |
|  | A.2. |  | Vpn mreža | 1.000,00 | 0 | Nabavljena je po akcijskoj cijeni od 10 kn |
|  | A.3. |  | Nabava pokretnih ograda | 0 | 0 | Postojeće pokretene ograde su se koristile za zaštitu luč.područja |
|  | A.4. |  | Nabava uređaja za ulaz na luč.područje mag.karticama | 10.000 | 0 | Natječaj bio u XII, a realizacija traje u 2006 godini |
|  | A.5. |  | Video nadzor | 40.000 | 0 | Natječaj bio u XII, a realizacija traje u 2006 godini |
|  | A.6. |  | Usluge zaštitara | 340.000,00 | 328.103,00 | Usluge zaštitarske službe su povećane angažiranjem u luci Štinjan |
| B | B.1. |  | Maritimna studija | 100.000,00 | 68.969,00 | U tijeku dovršenje studije |
|  | B.2. |  | Uređenje sidrišta u fažanskom kanalu | 20.000,00 | 0 | Planira se u sljedećem razdoblju |
|  | B.3. |  | Sigurnost plovidbe,bove,šeke,sidrenja | 50.000,00 | 54.000,00 | Skinuta je bova na prometnom pravcu, označena je šeka |
|  | B.4. |  | Izmjera dubina | 17.446,00 | 17.446,00 | izvršeno je mjerenje dubina u pulskom akvatoriju |
|  | B.5. |  | Osvjetljenje i dovod vode na Riječki gat | 6.000,00 | 0 | Izvodi se kroz sanacij gata Rijeka |
|  | B.6. |  | Osvjetljenje i dovod vode na m.carbone+projekt | 1.000,00 | 0 | Planira se u sljedećem razdoblju( planirana sredstva su premala-treba ih povećati |
|  | B.7. |  | Projekt za prostor putn.prtljage | 0 | 0 |  |
|  | B.8. |  | Ostalo ugovor o djelu | 30.000,00 | 31.000,00 | Angažiran je ronioc za potrebe sanacije infrstrukture lučkog područja |
| C | C.1. |  | Formiranje čestice i određiv. Granice luke štinjan | 40.000,00 | 0 | U tijeku su poslovi na određivanju I formiranju građevinskih čestica, a realizacija se očekuje u 2006 godini |
|  | C.2. |  | Određiv. Granice ispred želj. stanice | 0 |  |  |
|  | C.3. |  | Upis preostalog neupisanog dobra | 0 |  |  |
| D | D.1. | Razvrstaj luka i definiranje lučkog područja |  | 10.000,00 | 0 | Prebačeno za 2006 godinu |
| E | E.1. | Lučke signalizacije |  | 24.000,00 | 23.140,00 |  |
|  | E.2. | Bitve, pajete, kutna pajeta |  | 3.940,00 | 3.940,00 |  |
|  | E.3. | Sanacija gata Rijeka+ izgradnja obale kreditom |  | 5.338.136,00 | 4.698.313,00 | Utrošeno manje sredstava za cca 12% od planiranog |
|  | E.4. | Sanacija molo karbone |  | 0 | 0 |  |
|  | E.5. | Sanacije obale ispred komande |  | 130.000,00 | 133.470,00 |  |
|  | E.6. | Asfaltiranje platoa ispred želj.stanice |  | 0 | 0 |  |
|  | E.7. | Asfaltiranje malog gata u sz |  | 170.000 | 167.814,00 |  |
|  | E.8. | Ostalo ugovor o djelu,autors |  | 37.299,00 | 34.000,00 |  |

7. ZAKLJUČAK/REZIME

2005. godina bila je dosta uspješna godina po pitanju angažiranosti kompletne operativne strukture Lučke uprave: aktivno smo se uključili u program across 45 koji podupire EU, a radi se o izradi studije opravdanosti povezivanja luka sjeverne Italije, te jadranskih i riječnih luka okolnih susjednih zemalja, izrađena je maritimna studija pulske luke kako bi se osigurali bolji i kvalitetniji uvjeti za prihvat cruisera, učinjeno je i dosta posla oko nastavka sanacije pulskog lukobrana-kapitalnog objekta za Grad Pulu i šire, kontaktiralo se Ministarstvo, predočen je elaborat, upoznat je i Grad tako da u 2006. godini očekujemo značajniji pomak u definiranju nalaska modaliteta financiranja kompletnog projekta. Nastavljeno je i sa sanacijom Riječkog gata sredstvima iz donacija te sredstvima iz dobivenog kredita, modernizirane su uvjeti prihvata brodica u lučici Fažana i Kuje, na malom gatu Mola Carbone itd. Daljnjim planom razvoja Slobodne zone u smislu popunjenja novih korisnika, raspisali smo koncesiju za jedan proizvodni prostor. Osobnim većim prisustvom i angažiranjem u udruzi slbodnih zona nastojali smo približiti problematiku mogućih zakonskih promjena u skladu sa smjernicama slobone zone, korisnicima slobodne zone itd.