GRAD PAZIN

TEMA: Izgradnja sportske dvorane Gimnazije i strukovne škole

Jurja Dobrile u Pazinu

Poglavarstvo Istarske županije je na sjednici od 8. veljače 2005. donijelo Odluku (KLASA: 406-01/05-01/46, URBROJ: 2163/1-01/8-05-2) o pristupanju nabavi idejno-tehničke dokumentacije za izgradnju sportske dvorane Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu. Pismom namjere Grad Pazin je izrazio svoje namjere u pogledu karaktera predmetne dvorane, a kao osnova za izradu i nabavu idejnog projekta za izgradnju tako koncipirane školsko-gradske sportske dvorane u Pazinu pripremljena je odgovarajuća Programska osnova odnosno Projektni zadatak.

U Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile je školske godine 2005./06. u 26 razrednih odjela upisano 766 učenika. Škola nema vlastitu sportsku dvoranu. Projektnim zadatkom predviđena je izgradnja dvorane površine 3.000 m2, a procijenjena je vrijednost investicije u iznosu od 30.350.000 kuna. Planirana lokacija je u neposrednoj blizini Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin.  Dovršenje izgradnje planira se do 2009. godine, a u povodu 110. obljetnice Prve hrvatske gimnazije u Pazinu. Za realizaciju investicije potrebno je osigurati orijentaciono:

- za 2006. godinu……….....…..900.000 kuna

- za 2007. godinu………...….3.450.000 kuna

- za 2008. godinu ………….13.500.000 kuna

- za 2009. godinu…………..12.500.000 kuna

Istarska županija, kao osnivač Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile u Pazinu podupire napore Grada Pazina da se izgradi školsko gradska sportska dvorana za potrebe navedene škole i Grada Pazina

Zaključak:

Zadužuju se Upravni odjel za prosvjetu i kulturu i Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije, u ime osnivača Škole i Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti i Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina da do kraja 2005. godine izrade investicioni elaborat izgradnje objekta školsko gradske sportske dvorane u Pazinu.